**بسم الله الرحمن الرحیم**

**قرارداد طراحی، پیاده سازی و تارنمای شرکت ..........**

قرارداد ذیل فی‌مابين:......................................................................................................... به شماره ملی: ...................................................................................................................................................................... و به نشانی : ................................................................................................................... به عنوان کارفرما و از طرف دیگر آقای بهمن علیدادی با کد ملی ۴۱۲۰۳۳۶۵۸۱ و به نشانی بروجرد،‌ خیابان آیت‌الله کاشانی شمالی، کوچه سپهر، پلاک ۹ که از این پس در این قرارداد، پیمانکار نامیده می‌شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

**ماده ۱- موضوع قرارداد**  
طراحی پنل مدیریت و انجام امور مربوط به وب سایت واپلیکیشن اندروید  با  مشخصات زیر:

* سیستم دو نوع کاربری معلم و کاربر نهایی(دانش آموز یا ...) را دارا باشد
* قابلیت های کاربری معلم:
  + توانایی آپلود فایل و مطلب در پنل کاربری و مدیریت آنها
  + توانایی مشاهده گزارشات مالی و تعداد دانلود (خرید) فایل ها
  + توانایی ویرایش اطلاعات کاربری
* قابلیت های کاربری کاربر نهایی
  + توانایی مشاهده فروشگاه فایل و فروشگاه محصولات
  + توانایی فیلتر کردن و مرتب سازی فایل های فروشگاه
  + امکان خرید و دانلود فایل ها
  + توانایی امتیاز‌دهی به فایل های خریداری شده
  + توانایی شارژ و استفاده از کیف پول مجازی
  + توانایی جستجو میان محصولات (فایل یا ..)
  + توانایی کامنت گذاری برای محصولات و فایل های خریداری شده
  + توانایی ویرایش اطلاعات کاربری
* قابلیت های پنل مدیریت
  + توانایی مدیریت کاربران (معلم ها و کاربران نهایی و اوپراتورها)
  + توانایی مدیریت مطالب وب سایت
  + توانایی مدیریت دسته بندی ها (سال آموزشی، دروس، فصل های هر درس و تگ ها برای زیر فصل ها)
  + توانایی تعیین کمیسیون پیش فرض و یا اختصاصی برای هر معلم
  + توانایی مدیریت فایل ها و محصولات فروشگاهی
  + توانایی پکیج کردن محصولات فروشگاهی
  + توانایی مشاهده گزارشات از تعداد دانلود و آپلودها، فعالیت معلمان، تراکنش های مالی معلمان و کاربران نهایی، تعداد کاربران و ...

**ماده ۲- مدت زمان قرارداد**  
از تاریخ ................... به مدت ۸۵ روز کاری.

تبصره ۱: مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین ۸۵ روز کاری می باشد.  
**تبصره ۲:** مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه به پیمانکار هم‌زمان با واریز وجه پیش پرداخت و امضاء قرارداد و همچنین  تأیید اولین طرح‌های ارائه شده به کارفرما در هر یک از مراحل ۲ و۳ مندرج در بند ۲-۳ و ۳-۳ می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه اطلاعات در زمان واریز پیش‌پرداخت و امضاء قرارداد  و همچنین عدم  تأیید طرح‌های اولیه و درخواست تغییرات یا طراحی و پیاده‌سازی مجدد طرح‌ها، زمان سپری شده از تاریخ واریز پیش پرداخت و امضاء قرارداد  تا زمان ارائه اطلاعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان لازم  برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می‌شود، به مدت زمان لازم برای تحویل موضوع  قرارداد اضافه می‌شود.

**ماده ۳: مبلغ قرارداد**  
بابت اجرای کل موضوع قرارداد مبلغ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰(سیصد و بیست میلیون ریال) می باشد که با رعایت شرایط ذیل به پیمانکار پرداخت می گردد  
**۱-۳** مرحله ۱: ۳۰ درصد از مبلغ کل قرارداد پس از شروع قرارداد و به‌عنوان پیش‌پرداخت در وجه پیمانکار پرداخت و به شماره شبا IR380570370280011480018101 به نام بهمن علیدادی واریز خواهد شد.   
**۲-۳** مرحله ۲:  ۲۰ درصد مبلغ کل قرارداد پس از اتمام پورتال مدیریتی جهت ورود داده‌های اولیه و تایید طرح گرافیکی وب سایت تایید کارفرما پرداخت خواهد شد.

**۴-۳** مرحله ۳: ۳۰ درصد  مبلغ کل قرارداد از مبلغ کل قرارداد  پس از اتمام طراحی وب سایت و تأیید کلی کارفرما.

**۵-۳** مرحله 4: ۲۰ درصد  باقی‌مانده از مبلغ کل قرارداد، پس از اتمام اپلیکیشن و تأیید کلی کارفرما.  
**۶-۳**  مدت زمان تأیید طرح و پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه به نماینده کارفرما در هریک از مراحل ۲ و ۳ مندرج در بند ۲-۳ و ۳-۳ حداکثر 3 روز کاری می باشد، در صورت گذشت بیش از 3 روز کاری از زمان ارائه  طرح و عدم پاسخگویی کارفرما مبنی بر تأیید و یا عدم تأیید طرح، روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر، به پیمانکار پرداخت گردد.  
**۷-۳**  در صورت گذشت بیش از 3 روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتی که پیمانکار اطلاع رسانی لازم را انجام داده باشد، بدیهی است زمان تحویل نهایی موضوع  قرارداد از زمان مشخص شده فراتر خواهد رفت و پیمانکار زمان تحویل نهایی را طبق صلاح‌دید مشخص می نماید.  
**۸-۳**  وجه  تسویه مرحله ۲ و ۳ می تواند به صورت نقدی و یا به هر نوع حساب بانکی که توسط پیمانکار معرفی می شود واریز گردد.  
**۹-۳** در پایان مرحله ۳ کد نویسی سایت  می‌بایست کامل شده و دارای عملکرد صحیح باشد.  
**۱۰-۳** درصورتی که  هریک از طرح‌های مراحل ۲ و ۳ به تأیید کلی کارفرما برسد و فقط تغییرات جزئی در بخش‌هایی خاص درخواست نماید، تسویه این مراحل هم‌چنان می‌بایست حداکثر طی 3 روز کاری  انجام گردد. در مقابل پیمانکار متعهد می شود با توجه به میزان تغییرات در اسرع وقت نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید.  
**۱-۱۰-۳** منظور از تأیید کلی در بند ۱۰-۳ رضایت کلی کارفرما از طرح می باشد.  
**۱۱-۳** درصورتی که کارفرما هر یک از طرح های مراحل ۲ و ۳ را در مجموع تأیید نکند، می تواند تسویه این مراحل را تا انجام تغییرات مورد انتظار به تعویق بیاندازد. بدیهی است مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می گردد، به مدت زمان تحویل موضوع قرارداد اضافه میگردد.

۱۲-۳ به مبلغ قرارداد هیچ گونه مبلغی اضافه و یا کسر نخواهد شد مگر با رضایت و اطلاع طرفین که در قالب متمم پس از مهر و امضاء طرفین به این قرارداد افزوده خواهد شد.

۱۳-۳ تحویل سورس پروژه و آپلود روی سرور کارفرما بعد از تسویه نهایی انجام می شود.

**ماده ۴:خدمات پشتیبانی**  
خدمات پشتیبانی به مدت 6 ماه شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله 3 قرارداد،  مندرج در بنده ۳-۳ است که در سال های آتی با پرداخت ۱۵ درصد مبلغ کل قرارداد، به مدت یک سال شمسی قابل تمدید می باشد.  
**۱-۴** خدمات پشتیبانی شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح  موارد مندرج در ماده ۱همین قرارداد و آموزش نحوه کار با بخش‌های مختلف تارنما است.  
**۳-۴** آموزش اولیه  نحوه مدیریت سایت طی یک جلسه برای نماینده کارفرما به صورت رایگان برگزار می‌گردد. در صورت تغییر نماینده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت، کارفرما می بایست هزینه مشخص شده از طرف پیمانکار را بر اساس عرف بپردازد.  
**۴-۴** در صورت درخواست تغییرات کلی از سوی کارفرما پس از تأیید طرح ها در هر یک از مراحل مندرج در بند ۲-۳ و ۳-۳ ، کارفرما می‌بایست هزینه انجام تغییرات که  توسط پیمانکار تعیین می‌گردد را از قبل بپردازد.  
**۵-۴** در صورت عدم واریز هزینه خدمات پشتیبانی سالانه، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از پیمانکار ساقط می‌گردد.

**ماده ۵: تعهدات پیمانکار**  
**۱-۵** كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما در اختيار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی می‌گردد و پیمانکار موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.  
**۲-۵** پیمانکار موظف به انجام کلیه هماهنگی‌های لازم جهت دریافت محتوای گرافیکی از طراح گرافیک معرفی شده توسط کارفرما است.  
**۳-۵** پیمانکار موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می‌باشد.  
**۴-۵** پیمانکار متعهد می‌شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به تارنما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف نماید.  
**۵-۵** پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل نهایی تارنما در زمان محاسبه شده، روزانه مبلغ 500000 ریال به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.  
**۶-۵** در صورت تسویه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۳، پیمانکار می‌بایست طبق هماهنگی با نماینده کارفرما، نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهد.  
**۷-۵** در صورت نیاز به جلسه آموزشی، مدت زمان لازم برای برگزاری جلسه آموزشی  محدود نبوده و این جلسه به صورت رایگان برگزار می‌شود.

8-5 در صورت آسیب‌پذیری تارنما در مقابل حملات سایبری و یا دسترسی های غیر مجاز در صورتی که بر اثر ضعف در طراحی باشد پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده به کارفرما خواهد بود.

9-5 پیمانکار مسئول فراهم آوری امکان فنی برای دریافت گواهینامه‌های مربوط به تارنما از مراجع ذی‌صلاح می باشد.

10-5 درصورت تاخیر بیش از 30 روز از جانب پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد کارفرما حق فسخ و مطالبه ضرر و زیان از محل تضمین پیمانکار را خواهد داشت.

11-5 پیمانکار موظف به ارائه کلیه منابع، کدها و... به صورت متن باز و به منظور قطع وابستگی کارفرما به پیمانکار جهت به‌روزرسانی و ایجاد تغییرات در کلیه بخش‌های تارنما می‌باشد.

**ماده ۶: تعهدات کارفرما**  
**1-۶** چنانچه چند طرح اولیه توسط پیمانکار جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به پیمانکار بوده و هیچ‌گونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.  
**2-۶** پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت می‌گردد.  
**3-۶** پیمانکار هیچ‌گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی تارنما به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.  
4-۶ پیمانکار هیچ‌گونه مسولیتی در قبال نشانه های (دامنه) که توسط کارفرما در جایی غیر از تارنما رسمی پیمانکار ثبت شده‌اند را نخواهد داشت.  
**5-۶** در صورت  ثبت نشانه (دامنه) تارنما از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد می‌شود که هزینه سالانه مربوط  به  تمدید نشانه (دامنه) را  طبق تعرفه عرف روز به پیمانکار پرداخت نماید.  
**6-۶** کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به تارنما، هزینه عرف روز را پرداخت نماید.  
**7-۶** کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند نشانه (دامنه)، تصاویر، کاتالوگ و .... آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار پیمانکار قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، پیمانکار می‌تواند طرح اولیه  مندرج در بند ۲-۳ را ارائه ندهد و هزینه این مرحله را همراه با هزینه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۳ را دریافت نماید.  
**8-۶** کارفرما متعهد می شود پس از تأیید طرح هر یک از مراحل ۲ و ۳ مندرج در بند ۲-۳ و ۳-۳، هرگونه درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق تعرفه روز مندرج در تارنما رسمی پیمانکار و یا برآورد پیمانکار بر اساس عرف بازار پرداخت نماید.  
**9-۶** در صورتی که نماینده کارفرما تغییر یابد، کارفرما به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می‌بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار برمبنای عرف بازار جهت  انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

**10-۶** در صورت درخواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفرما ،کارفرما می‌بایست هزینه توافق شده را به پیمانکار بپردازد.

**ماده ۷: حل اختلاف**  
در صورت بروز اختلاف فی‌مابین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذی‌صلاح در شهر محل حضور کارفرما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

**ماده ۸: فسخ قرارداد**  
قرار داد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و در صورتیکه هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

**ماده ۹: اقامتگاه قانونی طرفین**  
اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صورتي‌كه در طول مدت قرارداد نشاني هر یک از طرفین تغيير يابد، بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

**ماده ۱۰: فورس ماژور**  
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.

**ماده ۱۱: نسخ قرارداد**  
این قرارداد در تاریخ  ........................... در ۱۱ ماده در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.  
**۱-۱۱**نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می‌باشد.